**Паспорт проекта**

* 1. **Название проекта**

**«Текущий ремонт входной группы в МОУ «Ульяновская СОШ» Ульяновского района Калужской области» с. Ульяново Ульяновского района Калужской области, ул. Первомайская д.43»**

* 1. **Название образовательного учреждения, в рамках которого реализуется проект**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ульяновская средняя общеобразовательная школа», с. Ульяново Ульяновского района Калужской области.

* 1. **Команда проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фамилия | Имя | Роль в команде | Класс |
| Горовой  | Алексей | Организатор проекта, технический специалист | 10 |
| Фадеев  | Максим | Арт-директор, специалист масс-медиа | 9б |
| Никулин  | Ярослав | Репортер, фотокорреспондент | 11 |
| Мурашова  | Людмила | Куратор проекта, информационное освещение | Заместитель директора по воспитательной работе |

* 1. **Краткое описание проекта**

В рамках реализации проекта в МОУ «Ульяновская СОШ» будет отремонтировано входная группа школы.

 Проект заключается в разработке и создании оригинальной, современной среды на территории  школы, в форме обновления облика парадного  входа школы, позволяющей обеспечить условия для эффективной организации  учебно-воспитательного  процесса. Ведь парадное крыльцо часто  используется для  проведения  торжественных мероприятий в качестве сцены в разное время года: Поэтому мы считаем, что парадный вход должен в себе  нести  следующие функции: эстетичность оформления это-яркость, современность дизайна, целостность  входной группы и  прилегающей к ней  площадки; безопасность -крыльцо выполнено  из материала, который устойчив и  не  скользит, что  важно в любых погодных  условий и  профилактики детского  и взрослого травматизма;

Вход в школу — это своеобразная черта, шаг в будущую жизнь в которую вступают сотни одноклассников и продолжают ходить каждый будний день в течение 11 лет. Воспитание детей школьного возраста невозможно без грамотно организованного художественно-эстетического облика школы, как изнутри здания, так и снаружи

(описать, в чем заключается проект, что будет сделано)

* 1. **Обоснование актуальности**

***Целевая аудитория данного проекта***: учащиеся МОУ «Ульяновская СОШ» с 1 по 11 класс (270 учащихся), педагоги (23 человека),

**Проблема (запрос) целевой аудитории**

Качественные показатели реализации проекта

В результате реализации проекта:

1. Крыльцо школы приведено в соответствие с нормативными требованиями

2. Здание школы приобретет современный и эстетичный вид

3. На территории школы появится обустроенная зона, которая будет использоваться при проведении внеклассных мероприятий и праздников для учащихся в теплое время года (та же фотозона и т.п.)

**Исследование запросов целевой аудитории**

Для максимального исследования запросов с целевой аудиторией были проведены социологические опросы, заседания инициативной группы Совета старшеклассников, представлена презентация, взято интервью, проведен конкурс рисунков и сбор отзывов о предлагаемых проектах.

(что было сделано для того, чтобы оценить заинтересованность школьников и педагогов в проекте)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Целевая аудитория | Количество учащихся, педагогов |
| 1 | Сколько человек в школе заинтересованы в результатах проекта | 270 |
| 2 | Сколько человек подтвердили готовность принять участие в проекте на этапе его реализации  | 195 |
| 3 | Доля благополучателей от числа обучающихся школы (%) | 100 |

* 1. **Численность образовательного учреждения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель | Количество учащихся |
| 1 | Общее количество обучающихся в школе по состоянию на 1 сентября отчетного года |  270 (+5 на домашнем обучении) |
| 2 | Количество обучающихся 9-11 классов по состоянию на 1 сентября отчетного года | 58  |

**1.7. Информирование о реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование печатных средств массовой информации (газеты, журналы, листовки, буклеты) для информирования о проекте (указать какие средства массовой информации с приложением данных материалов) | Листовка |
| 2 | Использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сайта школы, социальные сети и др.) для информирования о проекте (указать какие средства массовой информации с приложением данных материалов) | <https://shulyanovo-40.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/nashi-proekty/>  |

* 1. **Ключевые мероприятия проекта**

Период реализации проекта: с **10 января** до **30 августа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения** | **Ответственность школьников** |
| 1 | Организационное заседание | До 15 января | Горовой Алексей |
| 2 | Соцопрос | 16 января | Полугодина Анна |
| 3 | Сбор отзывов, сочинений и рисунков | 17-22 января | Фадеев Максим |
| 4 | Фотографирование объекта | 30 января | Никулин Ярослав |
| 5 | Иллюстрирование итогового продукта проекта | 22-30 января | Коровина СветланаТатарникова Лидия |
| 6 | Подготовка презентационного материала | 22-30 января | Костин ВикторПолугодина Анна |
| 7 | Заполнение документации | 30 января | Мурашова Людмила Анатольевна |
| 8. | Реализация проекта | 30 августа | Крайнов Александр Александрович |

**1.9. Примерная Смета на реализацию проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование статьи расходов | Стоимость, руб. |
| Всего, в том числе | Субсидия из областного бюджета | Средства муниципального района (городского округа) | Дополнительные источники финансирования |
| 1. Ремонт объектов проекта (в том числе ремонт помещений, включая разработку дизайн-проекта, проектно-сметной документации) |
| 1.1  | «Капитальный ремонт кабинета Центр детских инициатив на втором этаже в здании МОУ «Ульяновская СОШ» с. Ульяново Ульяновского района Калужской области ул. Первомайская д.43». | 1588936.85 |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** | **1588936.85** |  |  |  |
| 1. Приобретение материалов и оборудования |
| 2.1 |  | - | - | - |  |
|  | Всего: | - | - | - |  |
| 2. Прочие расходы |
| 3.1 |  | - | - | - |  |
|  | Всего: | - | - | - |  |

**1.10. Описание планируемых источников финансирования проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид источника денежных средств | Сумма, руб. | Процент от стоимости проекта |
| 1 | Средства бюджета муниципального района или городского округа |  | 5 |
| 2 | Средства субсидии из областного бюджета (в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства за счет средств областного бюджета, установленным [**постановлением**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW037&n=156857) **Правительства Калужской области от 09.01.2024 N 4)**  |  | 95 |
| 3 | Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (при наличии) | - | - |
|  | Всего: | 1588936.85 | 100 |

**1.11. Дополнительные ресурсы для реализации проекта (вклад в неденежной**

**форме)**

В будущем, после реализации данного проекта, на обновленном современном крыльце планируется проведение внеклассных мероприятий и праздников с приглашением общественности и гостей из других населенных пунктов.

**1.12. Информация о проработке проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Дополнительные материалы к проекту | Информация о наличии или отсутствии (да/нет)(при наличии - приложить к заявке) |
| 1 | Сметный расчет стоимости проекта | да |
| 2 | Эскизы, чертежи, схемы, фотографии проекта | да |
| 3 | Социально-экономическое обоснование реализации проекта | да |
| 4 | Расчет потребности на содержание реализованного проекта в последующие годы | да |